新俊楼项目销售操作全案

- 销售目标

住宅建筑总面积：5623平方米，户均面积：141平方米，套数：48套。

销售周期：2004.9.22—2005.2.8。2005年2月份, 项目清盘。

销售均价：2004年实现销售均价650元/平方米。

- 销售进度表：

| 月份 | 0410 | 0411 | 0412 | 0501 | 0502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售面积（平方米） | 787.22 | 787.22 | 1574.44 | 787.22 | 787.22 |

- 销售策略

以客户营销为项目积累客户的主要渠道；

通过电话跟踪和口碑的宣传，实现对目标客户深度挖掘；

价格策略采取“平开高走”策略；

强调卖场现场氛围的营造，注重客户的细节感受（如卖场中的五觉感受）；

整个楼盘采取“分期推盘”的策略，并分别提炼不同的主题；

将市场研究纳入销售体系中，注重日常对客户及竞争市场的研究，为营销推广提供有效的导向性建议。

- 销售节奏

销售各阶段思路

| 销售阶段 | 时间 | 销售思路 |
| --- | --- | --- |
| 预热期 | 0409—0410 | 以前期市场炒作为主，策略性向市场传达项目信息，引起市场关注。 |
| 内部认购期 | 0410—0411 | 项目亮相，通过目标客户群定向营销，形成前期购买，加强对于已有客户的维系。 |
| 开盘期 | 0412—0501 | 蓄势后的集中发力，瞬间形成购买热潮，使项目在宜春市场上“一鸣惊人” |
| 公开强销期 | 0501—0502 | 进入项目的正常销售周期，期间结合各个项目节点，不断制造数个“小强销期”通过各种有效的营销手段，维持项目的热销势头，在消化前期积累客户的同时，为后期积累新的客户资源做铺垫。 |
| 清盘期 | 0502 | 针对尾盘产品特点，配合有效的清盘促销手段，成功完成项目的整体销售。 |

宜春项目(新俊楼)营销计划表

| 阶段 | 日期 | 目的 | 主要工作内容 | 价格（均价） | 工程进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 热 期 | 2004年10月1日前 | - 完成各项销售工作的发包； - 确立执行方案细部内容。 - 储备客源； | - 广告平面确定； - 售楼中心; - 销售资料准备； - 销售人员确定、培训； - 临时销售接待中心建立完成。 - 销售接待中心包装。 - 内部排号（客户反应统计分析）； | 660元/㎡ | 立面装修 |
| 内 部 认 购 期 | 2004年10月1日至 2004年11月30日 | - 全面完成现场准备工作； - 推广方式检查及调整； - 销售人员实战的深化培训； - 聚集人气、吸引炒家， - 回笼部份资金； - 告知正式开盘日期。 | - VI、DM单楼书等设计完成并印制。 - 预告内容认购日期； - 来人来电统计及追踪； - 排定媒体、展示、活动计划； - 定向告知既有客户； - 完成系列调整工作； - （VIP内部认购开始）； | 660元/㎡ | 立面装修 |
| 公 开 强 销 期 | 2004年12月1日 至2005年1月8日 | - 开盘（初定1日）； - 扩大销售面，开发潜在客户； - 未成交客户分析及追踪 - 延续试销售热潮进入第一阶段强销； - 大事件拔高度，小事件树口碑。 | - 开盘仪式活动见专案； - 来人来电过滤； - 实施销售控制； - 销售现场、施工现场营造； - 举办万人签名、抽奖、歌舞等活动，配合POP等媒体； - 充分掌握各种情况发展； - 1日小区现场搞开盘活动； | 680元/㎡ | 竣工时间 |
| 清 盘 期 | 2005年1月8日 至2005年2月8日 | - 困难产品突破； - 进一步树立开发商、物业品牌。 - 降低风险，加快资金回笼。 | - 当地媒体宣传； - DM派发； - 以各种优惠促成老业主带动新的客户。 - 加大折扣力度，促使潜在客户下定。 | 660元/㎡ |  |